SPRINT RETROSPECTIVE

Sprint 3  •  22 de febrero – 28 de febrero de 2026

Proyecto OddsEngine  |  FIS_2610_3517_G2

Pontificia Universidad Javeriana

| 3 Commits | 3 PRs Mergeados | 47+ Issues Creados | 5 Integrantes Activos |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Información General del Sprint

| Proyecto | OddsEngine — Plataforma de análisis probabilístico de apuestas deportivas |
| --- | --- |
| Repositorio | github.com/puj-course/FIS_2610_3517_G2 |
| Sprint | Sprint 3 |
| Período | 22 de febrero – 28 de febrero de 2026 |
| Duración | 7 días (1 semana) |
| Sprint anterior | Sprint 2 • Feb 16 – Feb 20, 2026 |
| Scrum Master | Sleppyhed, Kerosene21 |
| Equipo | Kerosene21, Nicosanlucon, Sleppyhed, Lcks07, Sleppyhed |

# 2. Objetivo del Sprint

Realizar el refinamiento completo del backlog (HU-02 a HU-08), estructurar el equipo SCRUM formalmente e integrar los cambios de documentación generados en el Sprint 2, estableciendo así una base sólida para el inicio de la implementación técnica en sprints posteriores.

# 3. Actividad del Sprint

## 3.1 Commits Realizados

| Fecha | Hash | Mensaje | Autor | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feb 24 | 3e9436a | Revise project team structure and roles | Sleppyhed | docs |
| Feb 24 | e66257d | Fix formatting in README.md for team roles | Sleppyhed | docs |
| Feb 24 | 0d4e286 | Revise SCRUM roles and add new team members | Sleppyhed | docs |

Observación: Solo 3 commits en la semana, todos de un mismo contribuidor (Sleppyhed) y todos de tipo documentación. No se registró actividad de código fuente durante este sprint.

## 3.2 Pull Requests

| PR # | Título | Autor | Estado | Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #92 | Actualizaciones tallerGit | JuanParias29 | ✅ Mergeado | Aprobado |
| #91 | Revert 'chore: agregar templates y workflow CI' | Kerosene21 | ✅ Mergeado | Changes requested |
| #89 | Cambios en el README | Nicosanlucon | ✅ Mergeado | Aprobado |
| #90 | Prueba juan | Sleppyhed | ❌ Cerrado sin merge | Prueba |
| #88 | Features david | Kerosene21 | ❌ Cerrado sin merge | Prueba david |

## 3.3 Issues Creados — Refinamiento de Backlog

Durante este sprint se realizó una sesión masiva de refinamiento de backlog. Kerosene21 creó sistemáticamente todas las Historias de Usuario y sus sub-tareas técnicas para los sprints futuros:

| Historia de Usuario | # Issues | Responsable Backlog | Sub-tareas creadas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02: Selección y Construcción de Combinada (#36) | 8 | Kerosene21 / Sleppyhed | T2.1 – T2.8 |
| HU-03: Análisis estadístico de un partido (#37) | 5 | Kerosene21 | T3.1 – T3.5 |
| HU-04: Cálculo de probabilidad individual (#38) | 5 | Kerosene21 | T4.1 – T4.5 |
| HU-05: Cálculo de probabilidad de combinada (#39) | 5 | Sleppyhed / Kerosene21 | T5.1 – T5.5 |
| HU-06: Visualización del resultado (#40) | 5 | Sleppyhed | T6.1 – T6.5 |
| HU-07: Manejo de errores del sistema y API (#41) | 5 | Kerosene21 | T7.1 – T7.5 |
| HU-08: Documentación del sistema (#42) | 5 | Kerosene21 | T8.1 – T8.5 |

Total de issues creados en el sprint: ~47 issues  |  Open: 80  |  Closed: 33  |  Total acumulado: 113

## 3.4 Estado del Board (Kanban) al Cierre del Sprint

| Columna | Cantidad | Items destacados |
| --- | --- | --- |
| ✅ Done | 31 | Sprint 2 completado, reuniones, definición del proyecto |
| 🔵 In Progress | 5 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05 (todas sprint 2 tag) |
| 🟣 Ready | 5 (est. 7) | Preparadas para próximo sprint |
| 📋 Backlog | 4/5 | Pendientes de priorización |
| ⚪ No Status | 19 | Issues sin clasificar (recién creados) |

# 3.5 Avances en el proyecto

Observación:  Front-end  (boceto 1) realizado por el miembro lcks el cual contiene y vincula las apis de tenis con una interfaz grafica establecida en las sub-issues del github

Observación:  26/02/2026 actual del SCRUM (modificando historias de usuario y sub-issues)

Observación:  20/02/2026 Se establecio la wiki del Repositorio

Observación:  :  20/02/2026  Asignaciones de las nuevas Branches

# 4. ¿Qué Salió Bien? (Keep Doing)

✅ FORTALEZAS DEL SPRINT

| ✅ | Refinamiento de backlog exhaustivo y estructurado. Se crearon 47+ issues con criterios de aceptación detallados, Definition of Done, sub-tareas técnicas y estimaciones. Esto es el insumo clave para el Sprint 4. |
| --- | --- |
| ✅ | Formalización de la estructura SCRUM del equipo. Los roles quedaron documentados en el README con 3 commits consecutivos, asegurando claridad en responsabilidades. |
| ✅ | Tres PRs mergeados exitosamente (#89, #91, #92), incluyendo uno con revisión formal (approved) en PR #89. |
| ✅ | Historias de Usuario bien definidas (HU-02 a HU-08) con estructura consistente: descripción de usuario, criterios de aceptación, DoD, tareas técnicas por capa (Backend, Frontend, Testing). |
| ✅ | Reversión oportuna del CI/CD (PR #91). Aunque fue un retroceso, identificar y revertir un cambio problemático antes de que afecte el flujo de trabajo es una buena práctica de ingeniería. |
| ✅ | Uso consistente de conventional commits (docs:, chore:, feat:) en los commits del sprint. |
| ✅ | El board Kanban refleja 31 ítems en Done, consolidando el trabajo de los sprints anteriores. |

# 6. ¿Qué No Salió Bien? (Stop Doing)

⚠️ PROBLEMAS E IMPEDIMENTOS

|  | Problema identificado | Impacto |
| --- | --- | --- |
| ⚠️ | Solo 3 commits en toda la semana, todos de documentación. Cero avance en código fuente o implementación técnica durante el sprint. | Alto — retraso en entregables |
| ⚠️ | 2 PRs cerrados sin merge: PR #88 (Features david) y PR #90 (Prueba juan). Trabajo perdido sin integrar al proyecto. | Medio — esfuerzo desperdiciado |
| ⚠️ | HU-01 (Consulta de partidos de tenis) sigue In Progress desde Sprint 2 (Feb 16-20). No se completó la historia principal de sprint anterior. | Alto — deuda técnica acumulada |
| ⚠️ | Implementación de CI/CD (PR #84) fue revertida completamente (PR #91). La estrategia no fue validada antes de implementar. | Medio — retrabajo |
| ⚠️ | Concentración de trabajo: Kerosene21 creó el 80%+ de los issues; Sleppyhed el 100% de los commits. Lcks07 y SrBlondflaxen sin actividad este sprint. | Alto — riesgo de bus factor |
| ⚠️ | 19 issues en estado 'No Status' al cierre del sprint. No se completó la clasificación y priorización de todos los nuevos issues. | Bajo-Medio — deuda de proceso |
| ⚠️ | HU-02 a HU-05 marcadas como In Progress sin sub-tareas iniciadas (0/N completadas). Esto puede inflar el WIP (Work in Progress). | Medio — falsa sensación de progreso |

# 7. ¿Qué Mejorar? (Start Doing)

💡 PROPUESTAS DE MEJORA

Las siguientes mejoras se proponen para el Sprint 4 basadas en los hallazgos de este sprint:

| Mejoras Técnicas | Mejoras de Proceso |
| --- | --- |
| - Implementar CI/CD con validación previa: proponer rama feature/ci-cd, documentar el plan antes de ejecutar. - Iniciar implementación de HU-01 (completar deuda técnica del Sprint 2) como primera tarea del Sprint 4. - Establecer un sprint goal de código: al menos 1 endpoint funcional por sprint. - Usar feature branches para cada Historia de Usuario y sub-tarea. | - Distribuir la creación de issues: asignar a cada miembro la responsabilidad de redactar las tareas de su área. - Limitar WIP: no marcar HU como 'In Progress' hasta que al menos una sub-tarea haya iniciado. - Realizar Sprint Review antes de la Retrospectiva: validar qué Issues/PRs realmente se completaron. - Completar la clasificación de todos los issues en el board al inicio de cada sprint. |